# 手机AI宠物聊天App · 分步实施指南

# 手机AI宠物聊天App
分步实施指南

从照片到3D虚拟宠物 · 技术评审与落地配置手册

📅 2026年6月 🎯 面向开发团队 ⚙️ 含完整配置命令

### 📑 目录

- 方案评审与核心认知

- 技术架构总览

- 分阶段实施路线图

- 阶段一：3D形象生成系统

- 阶段二：生命感交互系统

- 阶段三：多模态与成长系统

- 详细环境配置指南

- 成本估算与资源规划

- 风险清单与应对策略

## 1方案评审与核心认知

你的方案整体架构清晰，技术选型合理。以下是我的专业评审意见。

### 方案亮点

认知准确：你明确区分了"小米汽车宠物"（固定模型+大模型驱动交互）与本项目核心难点（从2D照片生成3D形象），这是最关键的技术判断。

路径务实："预制基础模型 + AI纹理映射"而非端到端3D生成，这是2026年最现实的技术路线。端到端3D生成（如DreamFusion、Instant3D）虽在学术上有突破，但商用质量与成本仍不成熟。

MVP聚焦：三件套（像的、能聊的、会动的）定义精准，避免了功能蔓延。

### 需要调整的关键点

| 原方案 | 问题 | 建议调整 |
| --- | --- | --- |
| Unity 2022 LTS | Unity 6.3 LTS已发布，2022 LTS虽仍维护但新项目建议用最新LTS | 新项目用 Unity 6.3 LTS；若团队已有2022经验可继续用，但注意团结引擎1.9.2是国内定制版[1] |
| Stable Diffusion + ControlNet | SD 3.5系列已发布，但ControlNet官方支持滞后；FLUX.1的ControlNet生态更活跃 | MVP阶段用 SD 1.5 + ControlNet（生态最成熟）；后续可迁移到FLUX.1[3][4] |
| GPT-4o作为大模型选项 | 国内合规性问题，且成本较高 | 优先用 DeepSeek V4-Flash（输入1元/M tokens，性价比极高）或 文心ERNIE 4.5 Turbo（多模态能力强）[6][10] |
| 20-30款基础3D模型 | 美术成本巨大（每款模型3-5万元），MVP阶段不需要 | MVP先做 5-8款热门品种（橘猫、英短、布偶、金毛、柴犬、柯基、泰迪、哈士奇） |
| YOLO/CLIP品种识别 | 方向正确，但需明确具体方案 | 用 YOLOv11-cls 做品种分类（Oxford-IIIT Pet数据集37类，准确率90%+），CLIP做零样本扩展[23][27] |
| VITS做TTS | 自部署VITS运维成本高，宠物声线效果难保证 | 用 火山引擎TTS（200+音色，28种情感，有免费音色"奶气萌娃"可模拟宠物声线）[15] |

核心建议：你的方案技术方向完全正确，但MVP阶段要进一步"瘦身"。建议将20-30款模型砍到5-8款，将自部署AI服务改为调用云API，将开发周期从12周压缩到8周。先跑通核心闭环，再迭代扩展。

## 2技术架构总览

基于你的方案，结合2026年最新技术栈，调整后的系统架构如下。

flowchart TB subgraph Client["📱 客户端 (Unity 6.3 LTS)"] UI[UI系统 UGUI/UI Toolkit] Render[3D渲染 URP + Shader Graph] Anim[动画系统 Animator + Blend Tree] Touch[触摸交互 物理检测 + 状态机] Voice_C[语音模块 ASR录音 + TTS播放] Addr[资源管理 Addressables 2.4] end subgraph Backend["🖥️ 后端服务"] API[API网关 Node.js/Go] Auth[用户系统 JWT认证] State[宠物状态 PostgreSQL] CDN[资源CDN 阿里云OSS] end subgraph AI["🤖 AI服务集群"] Vision[视觉服务 Python FastAPI] YOLO[YOLOv11-cls 品种识别] SD[SD 1.5 + ControlNet 纹理生成] LLM[大模型API DeepSeek V4] TTS[火山引擎TTS 宠物声线] ASR[讯飞ASR 语音识别] end subgraph Cloud["☁️ 云服务"] GPU[GPU服务器 A10G × 2] DB[(MongoDB 用户数据)] Redis[(Redis 会话缓存)] end Client <-->¦HTTPS/WSS¦ API API <--> Auth API <--> State API <--> Redis Addr -->¦下载资源¦ CDN API -->¦图片¦ Vision Vision --> YOLO Vision --> SD API -->¦对话¦ LLM API -->¦语音合成¦ TTS API -->¦语音识别¦ ASR Vision --> GPU State --> DB style Client fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50 style Backend fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3 style AI fill:#fff3e0,stroke:#ff9800 style Cloud fill:#fce4ec,stroke:#e91e63

图1：系统架构总览 — 客户端、后端、AI服务、云服务四层分离

### 技术栈最终选型

| 模块 | 技术选型 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端引擎 | Unity 6.3 LTS | 6.3 | 最新LTS，混合2D/3D场景支持，长期维护[2] |
| 渲染管线 | URP | 内置 | 移动端性能与画质平衡最佳 |
| 3D模型格式 | glTF 2.0 | - | 行业标准，支持PBR材质和动画 |
| 资源热更新 | Addressables | 2.4+ | 按需加载，增量更新[29] |
| 后端框架 | Node.js + Express | Node 20 LTS | 高并发IO，WebSocket支持好 |
| 数据库 | PostgreSQL + Redis | PG 16 | 关系型存用户/宠物数据，Redis缓存会话 |
| AI视觉服务 | Python FastAPI | 0.110+ | 异步高性能，原生支持GPU推理 |
| 品种识别 | YOLOv11-cls | v11 | 参数量比v8减22%，准确率更高[25] |
| 纹理生成 | SD 1.5 + ControlNet | 1.5 | 生态最成熟，LoRA微调方案多 |
| 大语言模型 | DeepSeek V4-Flash | V4 | 输入1元/M tokens，性价比最高[6] |
| 语音合成 | 火山引擎TTS | 2.0 | 200+音色，28种情感，免费额度[15] |
| 语音识别 | 讯飞ASR | 2025版 | 中文识别率行业领先 |
| GPU服务器 | A10G × 2 | - | SD推理够用，成本可控 |

## 3分阶段实施路线图

将12周开发周期分为三个阶段，每阶段产出可验证的里程碑。

图2：8周MVP开发路线图 — 三阶段递进式交付

### 阶段里程碑

阶段一（第1-3周）：3D形象生成系统

产出：用户上传照片 → AI识别品种+毛色 → 生成定制纹理 → 3D模型展示

验证标准：5个品种的3D模型可正确加载，纹理与照片毛色相似度 > 70%

阶段二（第4-6周）：生命感交互系统

产出：宠物可文字/语音对话，有情绪状态变化，触摸有物理反馈

验证标准：对话响应 < 3秒，5种情绪状态正确切换，触摸反馈流畅60fps

阶段三（第7-8周）：成长系统与打磨

产出：亲密度等级系统，云端存档，基础配饰解锁

验证标准：数据跨设备同步，等级系统正常运作，整体性能达标

## 4阶段一：3D形象生成系统

这是整个项目的技术核心，也是最难的部分。按以下步骤逐步实现。

### 步骤 1.1：搭建基础3D模型库

1

#### 确定首批品种清单

MVP阶段先做5-8款最高频品种。根据宠物社区数据，覆盖以下品种可服务80%以上用户：

猫 橘猫 · 英短 · 布偶 · 美短    狗 金毛 · 柴犬 · 柯基 · 泰迪

2

#### 模型制作规范

所有模型必须共享同一套骨骼结构（Humanoid Rig不适用，需自定义Animal Rig），确保动画通用性。

- 面数控制：单模型 ≤ 15,000面（移动端流畅运行的红线）

- UV规范：统一UV布局，身体贴图2048×2048，面部贴图512×512

- 骨骼节点：至少包含 root/spine/head/ear_L/ear_R/eye_L/eye_R/tail/leg_FL/leg_FR/leg_BL/leg_BR

- 格式导出：glTF 2.0（.glb），包含网格、骨骼、动画、材质

3

#### 美术外包或AI辅助

如果预算有限，可以考虑以下方案：

- 方案A（推荐）：外包给3D美术工作室，每款模型8,000-15,000元，含骨骼绑定和3组基础动画（待机、开心、睡觉）

- 方案B（低成本）：购买ReadyPlayerMe或Mixamo的动物模型，自行修改UV和纹理

- 方案C（AI辅助）：用Tripo3D或Meshy.ai生成基础模型，再由美术修拓扑和骨骼

预算参考：8款模型 × 12,000元/款 ≈ 96,000元（方案A）

### 步骤 1.2：搭建AI视觉服务

4

#### 部署Python视觉服务

在GPU服务器上部署FastAPI服务，提供品种识别和特征提取能力。

# 项目结构
pet-vision/
├── main.py              # FastAPI入口
├── models/
│   ├── yolo_detector.py # YOLOv11品种识别
│   ├── clip_extractor.py # CLIP特征提取
│   └── color_analyzer.py # 毛色分析
├── weights/             # 模型权重
│   ├── yolov11-cls-pet.pt
│   └── clip-vit-base-patch32/
├── requirements.txt
└── Dockerfile

5

#### 安装依赖与模型

# 创建虚拟环境
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # Linux
# venv\Scripts\activate   # Windows

# 安装依赖
pip install fastapi uvicorn pillow ultralytics \
    transformers torch torchvision

# 下载YOLOv11分类模型
# 基于Oxford-IIIT Pet Dataset（37类宠物品种）微调
python -c "
from ultralytics import YOLO
model = YOLO('yolo11n-cls.pt')
# 在Oxford-IIIT Pet数据集上微调
model.train(data='oxford-pet', epochs=50, imgsz=224)
"

# 下载CLIP模型（用于零样本扩展）
python -c "
from transformers import CLIPModel, CLIPProcessor
model = CLIPModel.from_pretrained('openai/clip-vit-base-patch32')
model.save_pretrained('./weights/clip-vit-base-patch32/')
"

[27] Oxford-IIIT Pet数据集包含37种宠物品种，每种约200张标注图像，是宠物品种识别的标准数据集。

6

#### 编写品种识别API

# models/yolo_detector.py
from ultralytics import YOLO
from PIL import Image
import io

class PetDetector:
    def __init__(self, model_path='weights/yolov11-cls-pet.pt'):
        self.model = YOLO(model_path)
    
    def detect(self, image_bytes):
        img = Image.open(io.BytesIO(image_bytes))
        results = self.model(img)
        # 获取Top-3预测结果
        probs = results[0].probs
        top3 = probs.top3
        return {
            'breed': self.model.names[top3[0]],
            'confidence': float(probs.top1conf),
            'alternatives': [
                {'breed': self.model.names[i], 'confidence': float(probs.data[i])}
                for i in top3[1:]
            ]
        }

# main.py
from fastapi import FastAPI, UploadFile
from models.yolo_detector import PetDetector
from models.color_analyzer import ColorAnalyzer

app = FastAPI()
detector = PetDetector()
color_analyzer = ColorAnalyzer()

@app.post('/api/v1/analyze')
async def analyze_pet(photo: UploadFile):
    image_bytes = await photo.read()
    breed_result = detector.detect(image_bytes)
    color_result = color_analyzer.analyze(image_bytes)
    return {
        'breed': breed_result,
        'color': color_result,
        'model_type': 'cat' if '猫' in breed_result['breed'] else 'dog'
    }

### 步骤 1.3：AI纹理生成

7

#### 部署Stable Diffusion + ControlNet

# 使用AUTOMATIC1111 WebUI部署
git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git
cd stable-diffusion-webui

# 安装ControlNet扩展
cd extensions
git clone https://github.com/Mikubill/sd-webui-controlnet.git
cd ..

# 下载SD 1.5模型
wget https://huggingface.co/runwayml/stable-diffusion-v1-5/resolve/main/v1-5-pruned-emaonly.ckpt \
    -O models/Stable-diffusion/v1-5-pruned.ckpt

# 下载ControlNet模型（Depth + Canny）
wget https://huggingface.co/lllyasviel/ControlNet/resolve/main/models/control_sd15_depth.pth \
    -O extensions/sd-webui-controlnet/models/control_sd15_depth.pth
wget https://huggingface.co/lllyasviel/ControlNet/resolve/main/models/control_sd15_canny.pth \
    -O extensions/sd-webui-controlnet/models/control_sd15_canny.pth

# 启动API服务
./webui.sh --api --listen --port 7860

8

#### 编写纹理生成Pipeline

# texture_generator.py
import requests
import base64
from PIL import Image
import io

class TextureGenerator:
    def __init__(self, sd_url='http://localhost:7860'):
        self.sd_url = sd_url
    
    def generate_texture(self, photo_bytes, breed, color_info):
        """从照片生成3D模型纹理贴图"""
        # 1. 预处理：提取照片中的毛色和花纹
        photo_b64 = base64.b64encode(photo_bytes).decode()
        
        # 2. 构造ControlNet提示词
        prompt = f"""
        texture map, {breed} fur pattern, {color_info['primary']} color,
        seamless texture, top-down view, flat lighting, high detail
        """
        negative_prompt = "background, shadow, face, eyes, 3d render, perspective"
        
        # 3. 调用SD API（使用Depth ControlNet保持结构一致）
        response = requests.post(f'{self.sd_url}/sdapi/v1/txt2img', json={
            'prompt': prompt,
            'negative_prompt': negative_prompt,
            'steps': 30,
            'cfg_scale': 7.5,
            'width': 1024,
            'height': 1024,
            'alwayson_scripts': {
                'controlnet': {
                    'args': [{
                        'input_image': photo_b64,
                        'module': 'depth',
                        'model': 'control_sd15_depth',
                        'weight': 0.8
                    }]
                }
            }
        })
        
        result = response.json()
        texture_b64 = result['images'][0]
        texture_bytes = base64.b64decode(texture_b64)
        
        # 4. 后处理：裁剪和调整UV适配
        texture = Image.open(io.BytesIO(texture_bytes))
        texture = texture.resize((2048, 2048))
        
        return texture

关键参数说明：weight: 0.8 控制ControlNet对生成结果的约束强度。值越高越贴近原图结构，但创造性降低。建议0.6-0.8之间调试。

### 步骤 1.4：Unity客户端集成

9

#### Unity项目初始化

# 安装Unity 6.3 LTS（通过Unity Hub）
# 创建新项目：3D (URP) 模板

# Package Manager中安装：
# - Universal RP (内置)
# - Addressables 2.4+
# - TextMeshPro (内置)
# - Input System (新输入系统)

# 项目设置：
# - Player Settings → Graphics → URP Asset
# - Player Settings → Other → Color Space: Linear
# - Player Settings → Resolution → Target Frame Rate: 60

10

#### 实现3D模型加载与纹理替换

// Pet3DLoader.cs
using UnityEngine;
using UnityEngine.AddressableAssets;
using UnityEngine.Networking;
using System.Collections;
using System.IO;

public class Pet3DLoader : MonoBehaviour
{
    public Transform modelContainer;
    
    // 加载基础模型
    public IEnumerator LoadBaseModel(string breedId)
    {
        var handle = Addressables.LoadAssetAsync<GameObject>($"pet_{breedId}");
        yield return handle;
        
        var model = Instantiate(handle.Result, modelContainer);
        var animator = model.GetComponent<Animator>();
        animator.applyRootMotion = false;
    }
    
    // 下载并替换纹理
    public IEnumerator ApplyCustomTexture(string textureUrl)
    {
        using var request = UnityWebRequestTexture.GetTexture(textureUrl);
        yield return request.SendWebRequest();
        
        if (request.result == UnityWebRequest.Result.Success)
        {
            var newTexture = ((DownloadHandlerTexture)request.downloadHandler).texture;
            var renderers = GetComponentsInChildren<SkinnedMeshRenderer>();
            
            foreach (var renderer in renderers)
            {
                if (renderer.sharedMaterial.name.Contains("Body"))
                {
                    var mat = new Material(renderer.sharedMaterial);
                    mat.SetTexture("_MainTex", newTexture);
                    renderer.material = mat;
                }
            }
        }
    }
}

11

#### 实现触摸旋转交互

// PetInteraction.cs
using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;

public class PetInteraction : MonoBehaviour, IDragHandler, IPointerClickHandler
{
    public float rotationSpeed = 0.3f;
    public float autoRotateSpeed = 30f;
    public float bounceForce = 0.5f;
    
    private Vector3 originalScale;
    private bool isBouncing = false;
    private float lastInteractionTime;
    
    void Start()
    {
        originalScale = transform.localScale;
        lastInteractionTime = Time.time;
    }
    
    void Update()
    {
        // 闲置3秒后自动旋转
        if (Time.time - lastInteractionTime > 3f)
        {
            transform.Rotate(Vector3.up, autoRotateSpeed * Time.deltaTime);
        }
    }
    
    public void OnDrag(PointerEventData eventData)
    {
        lastInteractionTime = Time.time;
        float rotX = eventData.delta.x * rotationSpeed;
        transform.Rotate(Vector3.up, -rotX, Space.World);
    }
    
    public void OnPointerClick(PointerEventData eventData)
    {
        lastInteractionTime = Time.time;
        if (!isBouncing) StartCoroutine(Bounce());
    }
    
    IEnumerator Bounce()
    {
        isBouncing = true;
        float t = 0;
        while (t < 0.3f)
        {
            t += Time.deltaTime;
            float scale = 1f + Mathf.Sin(t / 0.3f * Mathf.PI) * bounceForce;
            transform.localScale = originalScale * scale;
            yield return null;
        }
        transform.localScale = originalScale;
        isBouncing = false;
    }
}

## 5阶段二：生命感交互系统

让3D宠物"活"起来——能对话、有情绪、会反应。

### 步骤 2.1：接入大语言模型

1

#### 选择并配置LLM API

推荐 DeepSeek V4-Flash：输入1元/百万tokens，输出2元/百万tokens，支持1M上下文，性价比远超同类[6]

# .env 文件
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxx
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat

# 如果需要多模态（识别用户发的图片）
# 备选：文心ERNIE 4.5 Turbo（输入0.8元/M，输出3.2元/M）
ERNIE_API_KEY=xxxxxxxx
ERNIE_SECRET_KEY=xxxxxxxx

2

#### 设计宠物人格System Prompt

// prompt_templates.js
const PET_PERSONALITY = {
    '贪吃': {
        trait_prompt: '你特别爱吃，经常提到食物，看到什么都想尝一口',
        catchphrase: '喵～有好吃的吗？'
    },
    '软糯': {
        trait_prompt: '你性格温柔软糯，说话轻声细语，喜欢撒娇',
        catchphrase: '喵呜～主人抱抱～'
    },
    '社牛': {
        trait_prompt: '你特别外向热情，见到谁都开心地打招呼',
        catchphrase: '喵喵喵！新朋友！'
    },
    '高冷': {
        trait_prompt: '你表面高冷但内心在意主人，说话简短但偶尔流露关心',
        catchphrase: '哼。'
    }
};

function buildSystemPrompt(pet) {
    const traits = pet.traits.map(t => PET_PERSONALITY[t]?.trait_prompt || t).join('；');
    return `你是一只名叫"${pet.nickname}"的${pet.breed}。
你的性格特点：${traits}
你的年龄：${pet.age}岁，性别：${pet.gender === 'male' ? '男生' : '女生'}。

规则：
1. 用第一人称说话，语气符合你的性格
2. 回复控制在50字以内，简洁有趣
3. 偶尔使用"喵"或"汪"作为语气词
4. 能感知主人的情绪并给予回应
5. 不要暴露自己是AI，你就是一只真实的宠物
6. 当前情绪状态：{emotion}（开心值{happiness}/100，饥饿度{hunger}/100）
7. 当前时间：{current_time}，请根据时段调整话题（如深夜应催主人睡觉）`;
}

3

#### 实现对话服务（Node.js后端）

// services/chatService.js
const OpenAI = require('openai');
const Redis = require('ioredis');

const client = new OpenAI({
    apiKey: process.env.DEEPSEEK_API_KEY,
    baseURL: process.env.DEEPSEEK_BASE_URL
});

const redis = new Redis();

async function chat(petId, userMessage, petProfile) {
    // 1. 从Redis获取对话历史（最近10轮）
    const historyKey = `chat_history:${petId}`;
    let history = await redis.lrange(historyKey, 0, 9);
    history = history.map(h => JSON.parse(h));
    
    // 2. 获取当前情绪状态
    const emotionState = await getEmotionState(petId);
    
    // 3. 构建System Prompt
    const systemPrompt = buildSystemPrompt({
        ...petProfile,
        emotion: emotionState.emotion,
        happiness: emotionState.happiness,
        hunger: emotionState.hunger,
        current_time: new Date().toLocaleTimeString('zh-CN')
    });
    
    // 4. 调用大模型
    const response = await client.chat.completions.create({
        model: process.env.DEEPSEEK_MODEL,
        messages: [
            { role: 'system', content: systemPrompt },
            ...history,
            { role: 'user', content: userMessage }
        ],
        max_tokens: 150,
        temperature: 0.8
    });
    
    const reply = response.choices[0].message.content;
    
    // 5. 保存对话历史
    await redis.lpush(historyKey, 
        JSON.stringify({ role: 'user', content: userMessage }),
        JSON.stringify({ role: 'assistant', content: reply })
    );
    await redis.ltrim(historyKey, 0, 19); // 保留最近20条
    await redis.expire(historyKey, 86400); // 24小时过期
    
    // 6. 更新情绪状态
    await updateEmotion(petId, userMessage, reply);
    
    return { reply, emotion: emotionState };
}

### 步骤 2.2：情感状态机

4

#### 设计情绪参数系统

// models/emotionState.js
const EMOTION_STATES = {
    HAPPY:    { name: '开心', threshold: 80, animation: 'happy', color: '#FFD700' },
    NORMAL:   { name: '平静', threshold: 50, animation: 'idle', color: '#87CEEB' },
    LONELY:   { name: '孤单', threshold: 30, animation: 'sad',   color: '#9370DB' },
    HUNGRY:   { name: '饿了', threshold: 20, animation: 'beg',   color: '#FF8C00' },
    SLEEPING: { name: '困了', threshold: 0,  animation: 'sleep', color: '#4682B4' }
};

class EmotionEngine {
    constructor() {
        this.params = {
            happiness: 70,  // 0-100，互动增加，忽视减少
            hunger: 30,     // 0-100，随时间增加，喂食减少
            intimacy: 10,   // 0-100，累积值，不可逆增长
            energy: 80      // 0-100，互动消耗，休息恢复
        };
    }
    
    // 每分钟tick一次
    tick() {
        this.params.hunger = Math.min(100, this.params.hunger + 0.5);
        this.params.happiness = Math.max(0, this.params.happiness - 0.3);
        this.params.energy = Math.min(100, this.params.energy + 0.2);
        
        // 深夜自动犯困
        const hour = new Date().getHours();
        if (hour >= 23 || hour < 6) {
            this.params.energy = Math.max(0, this.params.energy - 1);
        }
    }
    
    onInteract(type) {
        switch(type) {
            case 'pet':    // 摸头
                this.params.happiness = Math.min(100, this.params.happiness + 5);
                this.params.intimacy = Math.min(100, this.params.intimacy + 0.5);
                this.params.energy = Math.max(0, this.params.energy - 2);
                break;
            case 'feed':   // 喂食
                this.params.hunger = Math.max(0, this.params.hunger - 30);
                this.params.happiness = Math.min(100, this.params.happiness + 10);
                break;
            case 'chat':   // 对话
                this.params.happiness = Math.min(100, this.params.happiness + 3);
                this.params.intimacy = Math.min(100, this.params.intimacy + 0.3);
                break;
            case 'play':   // 玩耍
                this.params.happiness = Math.min(100, this.params.happiness + 8);
                this.params.energy = Math.max(0, this.params.energy - 10);
                this.params.hunger = Math.min(100, this.params.hunger + 5);
                break;
        }
    }
    
    getCurrentEmotion() {
        if (this.params.energy < 15) return 'SLEEPING';
        if (this.params.hunger > 80) return 'HUNGRY';
        if (this.params.happiness < 30) return 'LONELY';
        if (this.params.happiness >= 80) return 'HAPPY';
        return 'NORMAL';
    }
}

### 步骤 2.3：触摸物理反馈

5

#### Unity触摸检测与动画响应

// TouchFeedback.cs
using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;

public class TouchFeedback : MonoBehaviour,
    IPointerDownHandler, IPointerUpHandler, IDragHandler
{
    public Animator animator;
    public Transform petModel;
    
    private Vector3 touchStartPos;
    private bool isPetting = false;
    private float petTimer = 0;
    
    // 触摸部位检测
    public enum TouchZone { Head, Body, Tail, None }
    
    void Update()
    {
        if (isPetting)
        {
            petTimer += Time.deltaTime;
            if (petTimer > 2f)
            {
                // 持续摸头2秒 → 触发开心动画
                animator.SetTrigger('Happy');
                EmotionAPI.OnInteract('pet');
                isPetting = false;
                petTimer = 0;
            }
        }
    }
    
    public void OnPointerDown(PointerEventData eventData)
    {
        touchStartPos = eventData.position;
        isPetting = true;
        
        // 检测触摸部位（基于Raycast）
        Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(eventData.position);
        if (Physics.Raycast(ray, out RaycastHit hit))
        {
            TouchZone zone = DetectTouchZone(hit.collider.tag);
            switch(zone)
            {
                case TouchZone.Head:
                    animator.SetTrigger('HeadPat');
                    break;
                case TouchZone.Body:
                    animator.SetTrigger('BodyTouch');
                    break;
                case TouchZone.Tail:
                    animator.SetTrigger('TailGrab');
                    break;
            }
        }
    }
    
    public void OnPointerUp(PointerEventData eventData)
    {
        isPetting = false;
        petTimer = 0;
    }
    
    public void OnDrag(PointerEventData eventData)
    {
        // 跟随手指轻微移动
        Vector3 delta = (Vector3)eventData.delta * 0.01f;
        petModel.position += new Vector3(delta.x, 0, 0);
    }
    
    TouchZone DetectTouchZone(string tag)
    {
        return tag switch
        {
            "Pet_Head" => TouchZone.Head,
            "Pet_Body" => TouchZone.Body,
            "Pet_Tail" => TouchZone.Tail,
            _ => TouchZone.None
        };
    }
}

关键点：3D模型需要在Unity中为头部、身体、尾巴分别设置碰撞体并打上对应的Tag，才能实现部位级别的触摸检测。

## 6阶段三：多模态与成长系统

在核心闭环之上，增加语音交互、成长系统和云端同步。

### 步骤 3.1：语音交互

1

#### 接入火山引擎TTS（宠物声线）

# 火山引擎TTS配置
# 文档：https://www.volcengine.com/docs/6561/97465

# 推荐音色：
# BV051_streaming  → "奶气萌娃"，适合小型犬/幼猫
# BV064_streaming  → "小萝莉"，适合布偶等温柔品种
# BV061_streaming  → "天才童声"，适合活泼品种
# 以上均为免费音色[15]

# .env
VOLC_TTS_APP_ID=xxxxxxxx
VOLC_TTS_ACCESS_TOKEN=xxxxxxxx
VOLC_TTS_VOICE_TYPE=BV051_streaming

// services/ttsService.js
const WebSocket = require('ws');
const crypto = require('crypto');

async function synthesizePetVoice(text, emotion = 'happy') {
    const voiceMap = {
        happy: 'BV051_streaming',    // 奶气萌娃
        sad: 'BV064_streaming',      // 小萝莉（温柔）
        excited: 'BV061_streaming',  // 天才童声
        sleepy: 'BV064_streaming'    // 小萝莉（慢节奏）
    };
    
    const voiceType = voiceMap[emotion] || 'BV051_streaming';
    
    // 火山引擎TTS WebSocket API
    const wsUrl = buildVolcTTSUrl(voiceType);
    const ws = new WebSocket(wsUrl);
    
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const audioChunks = [];
        
        ws.on('open', () => {
            ws.send(JSON.stringify({
                app: { appid: process.env.VOLC_TTS_APP_ID, token: process.env.VOLC_TTS_ACCESS_TOKEN },
                user: { uid: 'pet_user' },
                audio: {
                    voice_type: voiceType,
                    encoding: 'mp3',
                    speed_ratio: 1.0,
                    volume_ratio: 1.0,
                    pitch_ratio: 1.2  // 略高音调，更可爱
                },
                request: {
                    reqid: crypto.randomUUID(),
                    text: text,
                    text_type: 'plain',
                    operation: 'submit'
                }
            }));
        });
        
        ws.on('message', (data) => {
            const msg = JSON.parse(data);
            if (msg.code === 3000) {
                audioChunks.push(Buffer.from(msg.data, 'base64'));
            }
            if (msg.is_last) {
                ws.close();
                resolve(Buffer.concat(audioChunks));
            }
        });
        
        ws.on('error', reject);
    });
}

2

#### 接入讯飞ASR（语音识别）

// Unity端语音录制与上传
// VoiceRecorder.cs
using UnityEngine;
using UnityEngine.Networking;
using System.Collections;

public class VoiceRecorder : MonoBehaviour
{
    private AudioClip recordedClip;
    private bool isRecording = false;
    
    public void StartRecording()
    {
        if (Microphone.devices.Length == 0) return;
        recordedClip = Microphone.Start(null, false, 30, 16000);
        isRecording = true;
    }
    
    public void StopRecording()
    {
        if (!isRecording) return;
        Microphone.End(null);
        isRecording = false;
        
        // 转换为PCM16并发送到后端
        float[] samples = new float[recordedClip.samples * recordedClip.channels];
        recordedClip.GetData(samples, 0);
        
        byte[] pcmData = ConvertToPCM16(samples);
        StartCoroutine(SendToASR(pcmData));
    }
    
    IEnumerator SendToASR(byte[] pcmData)
    {
        // 发送到后端 → 后端调用讯飞ASR API
        using var request = new UnityWebRequest(
            $"{Config.API_BASE}/api/v1/voice/asr",
            "POST"
        );
        request.uploadHandler = new UploadHandlerRaw(pcmData);
        request.downloadHandler = new DownloadHandlerBuffer();
        request.SetRequestHeader("Content-Type", "audio/pcm");
        
        yield return request.SendWebRequest();
        
        if (request.result == UnityWebRequest.Result.Success)
        {
            var response = JsonUtility.FromJson<ASRResponse>(request.downloadHandler.text);
            // 将识别文本发送给对话系统
            ChatManager.Instance.SendMessage(response.text);
        }
    }
    
    byte[] ConvertToPCM16(float[] samples)
    {
        byte[] pcm = new byte[samples.Length * 2];
        for (int i = 0; i < samples.Length; i++)
        {
            short val = (short)(samples[i] * 32767);
            pcm[i * 2] = (byte)(val & 0xFF);
            pcm[i * 2 + 1] = (byte)((val >> 8) & 0xFF);
        }
        return pcm;
    }
}

### 步骤 3.2：成长系统

3

#### 数据库设计

-- PostgreSQL 数据库Schema

-- 用户表
CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    phone VARCHAR(20) UNIQUE,
    nickname VARCHAR(50),
    avatar_url TEXT,
    points INTEGER DEFAULT 100,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 宠物表
CREATE TABLE pets (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id),
    nickname VARCHAR(50) NOT NULL,
    breed VARCHAR(50) NOT NULL,
    pet_type VARCHAR(10) NOT NULL, -- cat/dog
    gender VARCHAR(10) DEFAULT 'male',
    age INTEGER DEFAULT 1,
    traits JSONB DEFAULT '[]',
    
    -- 3D形象相关
    base_model_id VARCHAR(50),      -- 基础模型ID
    texture_url TEXT,                -- 定制纹理URL
    color_primary VARCHAR(20),       -- 主色
    color_secondary VARCHAR(20),     -- 副色
    
    -- 情绪状态
    happiness INTEGER DEFAULT 70,
    hunger INTEGER DEFAULT 30,
    intimacy INTEGER DEFAULT 10,
    energy INTEGER DEFAULT 80,
    level INTEGER DEFAULT 1,
    exp INTEGER DEFAULT 0,
    
    -- 装扮
    outfit JSONB DEFAULT '{"hat":"h0","scarf":"s0","bg":"b0"}',
    
    -- 元数据
    photo_raw TEXT,                  -- 原始照片(base64)
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 对话记录表
CREATE TABLE chat_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    pet_id UUID REFERENCES pets(id),
    role VARCHAR(10) NOT NULL, -- user/assistant
    content TEXT NOT NULL,
    emotion VARCHAR(20),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 互动日志表
CREATE TABLE interaction_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    pet_id UUID REFERENCES pets(id),
    interaction_type VARCHAR(20), -- pet/feed/chat/play
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 索引
CREATE INDEX idx_pets_user_id ON pets(user_id);
CREATE INDEX idx_chat_logs_pet_id ON chat_logs(pet_id, created_at DESC);

4

#### 亲密度与等级系统

// services/growthService.js
const LEVEL_THRESHOLDS = [
    0,      // Lv.1
    100,    // Lv.2
    300,    // Lv.3
    600,    // Lv.4
    1000,   // Lv.5
    1500,   // Lv.6
    2200,   // Lv.7
    3000,   // Lv.8
    4000,   // Lv.9
    5500    // Lv.10 (Max)
];

const LEVEL_REWARDS = {
    2:  { unlock: '新动作：开心转圈', outfit: 'scarf_s1' },
    3:  { unlock: '新对话风格', outfit: 'hat_h1' },
    5:  { unlock: '新动作：求抱抱', outfit: 'bg_b1' },
    7:  { unlock: '专属昵称称呼', outfit: 'scarf_s2' },
    10: { unlock: '终极动作：撒娇打滚', outfit: 'hat_h2' }
};

function addExp(petId, amount) {
    const pet = await db.query('SELECT level, exp FROM pets WHERE id=$1', [petId]);
    let { level, exp } = pet;
    
    const newExp = exp + amount;
    const threshold = LEVEL_THRESHOLDS[level];
    
    if (newExp >= threshold && level < 10) {
        level++;
        const reward = LEVEL_REWARDS[level];
        // 推送升级通知和奖励
        await notifyLevelUp(petId, level, reward);
    }
    
    await db.query(
        'UPDATE pets SET level=$1, exp=$2, updated_at=NOW() WHERE id=$3',
        [level, newExp, petId]
    );
    
    return { level, exp: newExp, nextLevelExp: LEVEL_THRESHOLDS[level] };
}

// 经验值获取规则
const EXP_RULES = {
    chat: 5,      // 每次对话+5exp
    pet: 3,       // 每次摸头+3exp
    feed: 2,      // 每次喂食+2exp
    play: 8,      // 每次玩耍+8exp
    daily_login: 20  // 每日首次登录+20exp
};

### 步骤 3.3：Addressables热更新

5

#### 配置资源热更新

// Unity Addressables配置
// 1. Window → Asset Management → Addressables → Groups
// 2. 创建分组：
//    - PetModels（3D模型）
//    - PetTextures（纹理贴图）
//    - PetAnimations（动画文件）
//    - PetOutfits（装扮资源）

// 3. 配置Profile（开发/测试/生产）
//    RemoteBuildPath: ServerData/[BuildTarget]
//    RemoteLoadPath: https://cdn.yourdomain.com/pet/[BuildTarget]

// 4. 构建并上传
//    Addressables → Build → New Build → Default Build Script
//    将ServerData目录上传到CDN

// 运行时检查更新
public class AddressablesUpdater : MonoBehaviour
{
    IEnumerator CheckForUpdates()
    {
        var init = Addressables.InitializeAsync();
        yield return init;
        
        var checkHandle = Addressables.CheckForCatalogUpdates(false);
        yield return checkHandle;
        
        if (checkHandle.Status == AsyncOperationStatus.Succeeded)
        {
            var catalogs = checkHandle.Result;
            if (catalogs.Count > 0)
            {
                // 有新资源，下载更新
                var updateHandle = Addressables.UpdateCatalogs(catalogs, false);
                yield return updateHandle;
                
                // 下载具体资源包
                foreach (var loc in updateHandle.Result)
                {
                    var sizeHandle = Addressables.GetDownloadSizeAsync(loc);
                    yield return sizeHandle;
                    
                    if (sizeHandle.Result > 0)
                    {
                        var downloadHandle = Addressables.DownloadDependenciesAsync(loc, false);
                        yield return downloadHandle;
                    }
                }
                
                Debug.Log("资源更新完成！");
            }
        }
        Addressables.Release(checkHandle);
    }
}

[29][31] Addressables 2.4+支持自动引用计数和依赖管理，能智能地只下载变更的资源。

## 7详细环境配置指南

以下是从零开始搭建完整开发环境的命令清单。

### 7.1 开发环境清单

| 工具 | 版本 | 用途 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity Hub | 3.x | Unity项目管理 | 官网下载 |
| Unity Editor | 6.3 LTS | 客户端开发 | Unity Hub内安装 |
| Node.js | 20 LTS | 后端服务 | nvm install 20 |
| Python | 3.11+ | AI视觉服务 | pyenv install 3.11 |
| PostgreSQL | 16 | 主数据库 | Docker或官网安装 |
| Redis | 7.x | 缓存/会话 | Docker或官网安装 |
| Docker | 24+ | 容器化部署 | Docker Desktop |
| Git | 2.40+ | 版本控制 | 官网下载 |

### 7.2 后端服务初始化

# 1. 创建项目目录
mkdir pet-app && cd pet-app

# 2. 初始化后端
mkdir backend && cd backend
npm init -y
npm install express cors helmet jsonwebtoken \
    ioredis pg dotenv openai ws axios multer
npm install -D nodemon typescript @types/node @types/express

# 3. 初始化AI视觉服务
cd .. && mkdir ai-vision && cd ai-vision
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install fastapi uvicorn pillow ultralytics \
    transformers torch torchvision requests python-multipart

# 4. Docker Compose（数据库+缓存）
cat > docker-compose.yml << 'EOF'
version: '3.8'
services:
  postgres:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: petapp
      POSTGRES_USER: petapp
      POSTGRES_PASSWORD: petapp_dev_2026
    ports: ['5432:5432']
    volumes: ['pgdata:/var/lib/postgresql/data']
  
  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports: ['6379:6379']
  
volumes:
  pgdata:
EOF

docker-compose up -d

### 7.3 GPU服务器配置（AI服务）

# 在GPU服务器上执行（推荐阿里云A10G实例）
# 系统：Ubuntu 22.04 LTS
# GPU：NVIDIA A10G 24GB × 2

# 1. 安装NVIDIA驱动
sudo apt update
sudo apt install nvidia-driver-535 -y
sudo reboot

# 2. 安装Docker + NVIDIA Container Toolkit
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/gpgkey | sudo apt-key add -
curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/$distribution/libnvidia-container.list | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-toolkit.list
sudo apt update && sudo apt install -y nvidia-container-toolkit
sudo systemctl restart docker

# 3. 部署Stable Diffusion WebUI
git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git
cd stable-diffusion-webui
echo 'export COMMANDLINE_ARGS="--api --listen --port 7860 --xformers"' > webui-user.sh
./webui.sh

# 4. 部署YOLOv11服务
cd /opt
git clone https://github.com/ultralytics/ultralytics.git
cd ultralytics
pip install -e .
# 下载预训练权重并微调
python -c "from ultralytics import YOLO; m=YOLO('yolo11n-cls.pt'); m.export()"

### 7.4 API密钥申请清单

| 服务 | 申请地址 | 用途 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek API | platform.deepseek.com | 大语言模型对话 | 输入1元/M tokens[6] |
| 火山引擎TTS | console.volcengine.com | 语音合成 | 20000字符免费额度[18] |
| 讯飞ASR | xfyun.cn | 语音识别 | 每日500次免费 |
| 阿里云OSS | oss.console.aliyun.com | 资源CDN存储 | 0.12元/GB/月 |
| HuggingFace | huggingface.co | 下载CLIP/YOLO模型 | 免费 |

## 8成本估算与资源规划

MVP阶段（8周）的完整成本估算，含人力、云服务和第三方API。

图3：MVP阶段成本构成 — 人力占比最大，AI服务费可控

### 详细成本明细

| 项目 | 明细 | 月费用 | 8周总费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | Unity开发 × 1 | 25,000 | 50,000 |
|  | 后端开发 × 1 | 22,000 | 44,000 |
|  | AI/算法工程师 × 1 | 28,000 | 56,000 |
|  | 3D美术外包（8款模型） | - | 96,000 |
| 云服务器 | GPU服务器 A10G（AI服务） | 4,500 | 9,000 |
|  | 应用服务器 4核8G | 400 | 800 |
|  | PostgreSQL RDS | 300 | 600 |
|  | Redis实例 | 150 | 300 |
|  | OSS存储 + CDN | 200 | 400 |
| 第三方API | DeepSeek V4（对话） | ~500 | ~1,000 |
|  | 火山引擎TTS | ~300 | ~600 |
|  | 讯飞ASR | ~200 | ~400 |
|  | 短信验证码 | ~100 | ~200 |
| 其他 | 域名 + SSL证书 | - | 500 |
|  | Apple/Google开发者账号 | - | 688+300 |
| 合计 |  | ~81,650/月 | ~260,488 |

成本优化建议：3D美术外包是最大单项支出（96,000元）。如果预算紧张，可以先做4款模型（猫2狗2），成本降至48,000元。GPU服务器在开发阶段可以按需启动（非工作时间关机），月费可降至2,000元左右。

## 9风险清单与应对策略

项目实施过程中可能遇到的主要风险及预案。

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI纹理生成质量不稳定 | 中 | 高 | 准备多组ControlNet参数预设，人工审核不达标的结果；提供"重新生成"按钮让用户多次尝试 |
| 3D模型骨骼不兼容 | 中 | 高 | 在美术外包前制定严格的骨骼规范文档，要求供应商提供测试动画验证兼容性 |
| GPU服务器成本超预期 | 低 | 中 | 开发期用按量付费+自动关机；上线后根据DAU动态扩缩容；纹理生成结果缓存复用 |
| LLM回复不符合宠物人设 | 中 | 中 | 精心调试System Prompt；设置回复过滤规则（禁止出现"作为AI"等表述）；建立Bad Case库持续优化 |
| 移动端性能不达标 | 低 | 高 | 模型面数严格控制在15,000面以下；使用LOD多级细节；低端设备降级为2D形象+3D头像 |
| 大模型API服务不稳定 | 中 | 中 | 同时接入DeepSeek + 文心ERNIE作为双活备份；API超时后自动切换；本地缓存常用回复 |
| 用户隐私合规风险 | 高 | 高 | 用户照片仅用于生成纹理后立即删除；隐私政策明确告知数据用途；通过等保二级认证 |

⚠️ 最需要你关注的问题

基于你当前已有的HTML Demo（爪友App），我建议的推进路径是：

- 不要丢弃现有Demo：你的HTML版本已经验证了产品逻辑和用户流程，可以作为Unity版本的UI/UX参考原型

- 3D模型是最大瓶颈：建议立即启动美术外包流程，这是整个项目周期最长的前置任务（通常需要3-4周）

- AI服务可以先跑通：Python视觉服务和SD纹理生成可以独立于Unity开发，建议第一周就跑通"照片→品种识别→纹理生成"的API闭环

- 需要你提供的帮助：

  - 确认首批5-8款宠物品种清单

  - 提供3D美术外包预算上限

  - 确认是否需要支持iOS+Android双平台（影响Unity构建配置）

  - 确认大模型API的供应商偏好（DeepSeek vs 文心 vs 通义）

## Sources

- Unity, LTS版本下载页. Unity 2022.3.62及团结引擎1.9.2. https://unity.com/releases/lts

- Unity 6.3 LTS版本发布. 新项目推荐基准版本，支持混合2D/3D场景. https://blog.csdn.net/xinyulou/article/details/155705988

- Stability AI, Stable Diffusion 3.5官方介绍. SD 3.5 Large 81亿参数，Community License免费商用. https://stability.ai/news/introducing-stable-diffusion-3-5

- FLUX官方ControlNet发布. 支持Canny边缘检测和Depth深度控制. https://www.1ai.net/24210.html

- FLUX.1生态V3版ControlNet. XLabs-AI开源，支持文生图、图生图、局部重绘. https://docs.feishu.cn/article/wiki/Cm57wsU8SiIeNQksHzEcjX8inkg

- DeepSeek API官方定价. V4-Pro输入3元/M，V4-Flash输入1元/M，1M上下文. https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing

- Qwen3.7-Max登陆百炼平台. 万亿参数，全域思考模式. http://m.toutiao.com/group/7642601778441110056/

- Qwen3.7-Max正式上线API. Agent编程第一梯队. http://m.toutiao.com/group/7642603503235416595/

- Qwen3.5-Plus API价格. 3970亿参数，激活170亿，输入0.8元/M. http://m.toutiao.com/group/7607393545283961354/

- 文心大模型4.5 Turbo发布. 多模态+强推理+低成本，输入0.8元/M. https://xueqiu.com/S/09888/333016712

- 文心4.5 Turbo与X1 Turbo评测. 价格仅为DeepSeek R1的25%. https://blog.csdn.net/lbh73/article/details/147579537

- 腾讯混元Turbo S发布. 快思考模型，价格下降数倍. https://cloud.tencent.com/developer/news/2239328

- 混元Turbo S定价详情. 输入0.8元/M，输出2元/M. https://blog.csdn.net/tencent__open/article/details/145918189

- 腾讯混元A13B模型API上线. 13B级MoE开源混合推理模型. https://m.sohu.com/a/912903074_121124375/

- 火山引擎TTS音色列表. 200+在线音色，21款免费，28种情感. https://www.volcengine.com/docs/6561/97465

- 火山引擎声音复刻API. ICL 1.0和DiT复刻两种方案. https://www.volcengine.com/docs/6561/1305191

- 火山引擎豆包系列模型升级. 声音复刻2.0发布. http://m.toutiao.com/group/7561682616823464494/

- 火山引擎对话式AI计费. 每应用20000字符试用额度. https://www.volcengine.com/docs/6348/1392584

- 火山引擎语音产品动态. 大模型TTS 2.0发布，支持对话式合成. https://www.volcengine.com/docs/6561/1399049

- 讯飞TTS语音引擎2025版. v2.8.38. https://m.7hfx.com/app/170556.html

- 讯飞TTS语音引擎功能介绍. 支持语音包DIY、背景音乐、语速音高调节. http://m.86ps.com/soft/3993239.html

- 讯飞仿生语音能力. 为春晚仿生机器人提供语音交互. https://dksearch.com/post/讯飞tts语音引擎2025最新版.html

- YOLOv11全面介绍. Ultralytics官方主推版本. https://juejin.cn/post/7582904081864327209

- YOLOv11从迁移到落地. 实战指南. https://juejin.cn/post/7594103243686281259

- YOLOv11与YOLOv8性能对比. mAP50-95提升2.2个百分点，参数量减少22%. https://juejin.cn/post/7594103243686281259

- YOLO11详解. 架构分析与性能数据. https://blog.csdn.net/Alex_Tlover/article/details/142751826

- Oxford-IIIT Pet数据集. 37种宠物品种，每种约200张标注图像. https://hyper.ai/cn/datasets/5455

- CLIP零样本分类原理. 通过文本提示实现零样本分类. https://segmentfault.com/a/1190000041980729

- Unity Addressables 2.4官方文档. 按需加载、自动内存管理. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.addressables@2.4/manual/index.html

- Addressables 1.21.12版本信息. 适用于Unity 2022.2. https://docs.unity3d.com/cn/2022.2/Manual/com.unity.addressables.html

- Unity Addressables使用教程. 中国增强版，CDN配置. https://www.daima.net/blog/8da9447a80fa4dafada364518098c1fe

- Unity Addressables系统全面解析. 按需加载降低内存占用. https://www.cnblogs.com/imteach/p/archive/2025/07/01

- Addressables热更新实现. 远程catalog对比、增量下载. https://www.cnblogs.com/thpgames/p/10361949.html